АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТЬ-ЛУКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.02.2016г. № 12

Об организации работ по безопасному пропуску паводковых вод весной 2016 на территории Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

В целях организации работ по безопасному пропуску паводковых вод, предупреждению негативного воздействия паводковых вод в зонах возможного затопления, в период весеннего паводка 2016

года:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод весной 2016 года на территории Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области (Приложение №1)
2. Создать комиссию по прохождению весеннего паводка в составе: Председатель: Никулина Н.В..

Зам.председателя: Кузов С.В. (по согласованию)

Члены комиссии: Гусев М.М.., Шевченко А.А., Бубенецкий А.И., Школдин А.А., Ступин А.И. (по согласованию)

1. Настоящее распоряжение опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник» и разместить на официальном сайте Усть- Луковского сельсовета.
2. Распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Усть-Луковского сельсовета Н.В. Никулина

Приложение №1 к Распоряжению администрации Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области от 29.02.2016г. № 12

План

Основных организационно-технических мероприятий на территории Усть-Луковского сельсовета Ордынского

района Новосибирской области по безопасному пропуску паводковых вод весной 2016 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Обследовать состояние гидротехнических и водопропускных сооружений Провести комиссионное обследование прудов,дамб, плотин на подведомственной территории и определить их готовность к пропуску паводковых вод (проверка заторов, задвижек на дамбах). | До  30.03.2016 | Глава,  директор МПИКС |
| 2. | Проверить готовность сил и средств, привлекаемых на проведение противопаводковых мероприятий.  Проверить готовность техники, предназначенной для работы в условиях паводка (Т-4, ЮМЗ, МТЗ-80, ГАЗ 53) | До 10.03.2016 | Директор МПИКС, Водитель Багров С.М. |
| 3. | Создать запасы материально- технических средств, продуктов | В течение периода | Директор МПИКС, Директор ЗАО «СХП Луковское», ИП |
| 4. | Организовать разъяснительную работу среди населения о необходимости мероприятий по безопасному пропуску паводка | В течение периода | Паводковая комиссия Депутаты совета депутатов Усть-Луковского сельсовета |
| 5. | Установить оперативный контроль проведения противопаводковых мероприятий и координацию действий в период паводка на поводковую комиссию | В течение всего периода | Глава,  Директор ЗАО «СХП  Луковское»,  МПИКС |
| 6. | Организовать дежурство на плотине | В течение периода наводнения | Глава, Председатель Совета, Директор МПИКС |