- АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТЬ-ЛУКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2020г.                                                                                  № 45а

Об утверждении муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2020 - 2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», уставом Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области и в целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов на территории Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2020 - 2024 годы» (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3.Разместить настоящее постановление на сайте администрации Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Усть-Луковского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области                                                              Н.В.Никулина

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области от 23.06.2020 № 45а

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2020 - 2024 годы»

| Наименование программы |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2020 - 2024 годы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование разработчика программы |  | Администрация Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |
| Основание для разработки программы |  | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; |  |
| Основной заказчик Программы | Администрация Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |  |
| Основные разработчики Программы | Администрация Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |  |
| Цели программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов и достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на местный бюджет |  |  |
| Задачи программы | 1. Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования учреждения. 2. Снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. 3. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов. 4. Снижение финансовой нагрузки на местный бюджет |  |  |
| Сроки реализации программы | 2020 – 2024 годы |  |  |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | всего предусмотрено 79,0 тыс. руб., в том числе: средства бюджета Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области – 79,0 тыс. руб. |  |  |
| Планируемые результаты реализации программы | 1. Обеспечение ежегодного сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов. 2. Снижение платежей за энергоресурсы. 3. Пресечение нерационального расходования и сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов |  |  |

Введение

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2020 - 2024 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ) с учетом требований приказа Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказом министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов

# 1. Цель Программы

Основной целью Программы является повышение эффективности потребления энергетических ресурсов и достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на местный бюджет.

# 2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы -необходимо решить следующие задачи:

1. Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования органа местного самоуправления.

2. Снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

3. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.

4. Снижение финансовой нагрузки на местный бюджет.

# 3. Исходные данные для разработки Программы

1. Данные финансовой отчетности за 2019 год.

# 4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитывается на период 2020 – 2024 годы.

Содержание программы и сроки реализации указаны в таблице 1.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт:

- средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 79,0 тыс. руб.

# 6. Описание планируемых мероприятий

Планируемые мероприятия:

- Содействие формированию бережливой модели поведения населения, включая информирование граждан о возможных типовых решениях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Осуществление муниципального контроля, технический и                       финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий.

- Перевод уличного освещения на светодиодные светильники.

Основным источником потребления электроэнергии в администрации

Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области является система уличного освещения, которая состоит:

1) лампа дуговая ртутная с люминофорным покрытием- 16 шт.;

2) лампа ртутная высокого давления прямого включения - 50 шт.;

3) лампа натриевая – 5шт.;

4) светодиодные прожекторы - 9 шт.

Потребление электроэнергии светодиодными лампами по сравнению с ртутными и натриевыми в 5 раз меньше.

При этом по данным из открытых источников по сравнению со свето-диодной лампой:

-  лампа дуговая ртутная с люминофорным покрытием имеет срок службы меньше в 2,5 раза;

- лампа ртутная высокого давления прямого включения имеет срок службы меньше в 7,5 раз.

Для эффективного использования бюджетных средств следует заменять вышедшие из строя лампы на светодиодные. Пока ртутные или натриевые лампы работают, они замене не подлежат.

# 7. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией программы осуществляет администрация Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области (далее - Заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы энергосбережения.

Система материального поощрения деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не разрабатывается и не внедряется.

8. Планируемые результаты реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты: ежегодное уменьшение расходов по энергосервисным контрактам.

Реализация программных мероприятий может дать дополнительные эффекты в виде экономии местного бюджета и его перераспределение в другие сферы.

9. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно (поэтапно). Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации Программы и об оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

1) оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

2) оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

3) оценку эффективности использования средств местного бюджета;

4) оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную Программу (далее - оценка степени реализации основных мероприятий);

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной Программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Для оценки эффективности реализации Программы на территории поселения ежегодно проводится мониторинг в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и рассчитывается по формуле:

Э бюдж. = Ф факт. х 100 / Ф пл.,

где Э бюдж. - бюджетная эффективность Программы;

Ф факт. - фактическое использование средств;

Ф пл. - планируемое использование средств.

10. Механизм реализации программы

Программа реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области по вопросам благоустройства (далее – Координатор).

Координатор организует ее непосредственное руководство:

1) ведет информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

2) проводит мониторинг реализации Программы и анализ отчетности, представляемой участниками Программы;

3) принимает решения о внесении в установленном порядке изменений и дополнений в Программу;

4) ежегодно (поэтапно) проводит оценку эффективности реализации Программы и несет ответственность за достижение целевых показателей;

5) осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик - координатор Программы в соответствии с действующим законодательством.

Администрация поселения, как заказчик Программы, организует ее непосредственную реализацию:

1) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации целей Программы;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы;

3) привлекает заинтересованные организации, учреждения для осуществления мероприятий Программы в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

4) заключает договоры (контракты) о закупке товаров, выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации целевой Программы.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность как за их качественное и своевременное выполнение, так и за рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

- Ежегодные отчёты по реализации Программы должны содержать:

- - сведения о результатах реализации программных мероприятий в муниципальных учреждениях за отчетный год;

- - данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- - сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным показателям;

- - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- - сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, оценку эффективности результатов реализации Программы.

Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать данные о финансировании Программы в целом и отдельных мероприятий с разбивкой по

источникам финансирования и годам реализации, процент реализации Программы, оценку результатов реализации Программы, уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности.

Расчёт целевых показателей муниципальной Программы

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Количество установленных ламп уличного освещения | шт | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | Замена вышедших из строя натриевых и ртутных ламп на энергосберегающие светодиодные прожекторы | шт | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Объем бюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс.руб. | 16,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 |
| 8 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) для уличного освещения МО | кВтч | 32750 | 28050 | 23350 | 18650 | 13950 |
| 9 | Тариф на ЭЭ по МО | руб. | 4,80 | 5,00 | 5,30 | 5,55 | 5,80 |
| 10 | Расходы бюджета МО на оплату ЭЭ | тыс.руб. | 157,0 | 140,2 | 123,8 | 103,5 | 80,9 |
| 11 | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | кВтч | 1100 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| 12 | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | 10,0 | 16,8 | 16,4 | 20,3 | 22,6 |
| 13 | Динамика снижения расходов на ЭЭ по сравнению с прошлым годом | % | 4,2 | 10,7 | 11,7 | 16,4 | 21,8 |